DEXless — RWA 定價與市場創建基礎設施

BNB Chain 獎金交付 · 送審材料

我們不相信任何單一價格,我們驗證市場。

| 網路 | BNB Chain 主網 |
| --- | --- |
| Chain ID | 56 |
| 部署區塊 | 119,141,067 |
| RWA 路線 | 5(2) RWA Infra + 另完成 5(1) 資產上鏈 |
| 快照時間 | 2026-09-01 |

一、八項要求現況

| # | 要求 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主網部署 | ✅ 已完成 | 六顆合約已部署,核心為 PriceValidationEngine |
| 2 | 合約驗證 | ✅ 已完成 | 6 / 6 於 BscScan 完成原始碼驗證 |
| 3 | 功能性 MVP | ✅ 已完成 | dApp 已上線並連接主網合約:https://app-kappa-woad-34.vercel.app |
| 4 | 鏈上交互 | 🟡 進行中 | 定價管線持續運行;封閉 Beta 尚未開始 |
| 5 | RWA 能力 | 🟡 部分完成 | 5(2) 四項能力皆已運行;5(1) 法律文件待律師確認 |
| 6 | 提交材料 | 🟡 部分完成 | 合約、產品連結與 RWA 文件已備;影片、GitHub 補件中 |
| 7 | 不合格情形 | ✅ 符合 | 五項皆已規避,逐條說明見第七節 |
| 8 | 領取期限 | ✅ 如期 | 2026-09-30 前完成送件 |

二、專案定位

把資產鑄成 Token 只需要一個 ERC-20。真正困難的是回答:這顆 Token 值多少錢?

黃金、基金份額這類資產沒有 24/7 深度市場,現行做法都有結構性缺陷:

| 現行做法 | 失效原因 |
| --- | --- |
| 單一預言機餵價 | 單點故障;來源被操縱即全盤錯誤 |
| 單一 CEX 參考價 | 休市、下架、流動性枯竭時斷線 |
| 人工審核上架 | 中心化審批,數週流程,無法規模化 |

DEXless 的作法是不預設任何來源可信:要求多個獨立來源在鏈上互相驗證, 通過五道檢查後取中位數,並把每一筆拒絕的理由寫成鏈上事件。 市場也不由委員會核准——它必須讓自己的價格來源撐過「養熟期」,通過後由任何地址啟用。

三、要求 1 & 2:主網合約與 BscScan 驗證

全部六顆合約皆已部署並完成原始碼驗證。點擊地址可直接查看已驗證原始碼。

| 合約 | 職責 | 主網地址(已驗證) |
| --- | --- | --- |
| PriceValidationEngine · *核心邏輯* | 多來源價格的鏈上五重驗證引擎 | 0xcB37EFDC925200bEF595c9D8EbC7Ee7F69A1C6c0 |
| MarketFactory | 無需許可的市場提案、養熟與啟用 | 0xfC3bE79eEBeE5BC903218FA9AE6d18C64519D392 |
| RWAAssetRegistry | 資產登記與託管方儲備證明 | 0x59511F70Ab6EAD4b9c0518B0DA2Cf539e58533A4 |
| ComplianceRegistry | KYC 認證、投資人分級、管轄區控制 | 0x23488Dd95646473c091c04D0647D7445020778DE |
| RWAToken | 1:1 足額擔保、轉帳受合規檢查的 ERC-20 | 0x828c65a57473Ec4bad3303F63a6321Fa33a14c85 |
| FeeDistributor | 以 Merkle 證明分配收益與手續費 | 0x0B01465b1288B91C0eDAa5DAF799eDEe3f43dd05 |

編譯器 v0.8.24+commit.e11b9ed9 · optimizer 啟用(runs 200)· evmVersion shanghai

部署成本實測:六顆合約共 10,902,432 gas,於 0.05 gwei 下約 0.00055 BNB。

四、要求 3:功能性 MVP(產品連結)

https://app-kappa-woad-34.vercel.app

已上線並直接連接 BNB Chain 主網合約,無需許可即可瀏覽。已實作的互動:

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 即時儀表板 | 驗證後價格、每個來源的鏈上判定、風控參數、市場養熟進度 |
| 執行驗證回合 | 任何人連上錢包即可觸發 validate() — 無需權限、無需保證金 |
| 提案市場(四步) | 選資產 → 選價源 → 設風險參數 → 送出(附保證金) |
| 市場啟用 | 養熟達標後,任何地址皆可啟用 |

頁面上的每一個數字都是即時從鏈上讀取,無任何模擬資料。表單送出前會先 simulate, 會 revert 的交易不會讓使用者的錢包跳出來,錯誤以合約的具體錯誤名稱呈現。

持倉與 KYC 兩個頁面尚未接上合約,頁面內已明確標示。

五、要求 4:鏈上交互

以下為 2026-09-07 即時快照,隨定價管線運行持續增加,皆可於 BscScan 獨立查核。

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| 驗證輪數 | 617 |
| 報價筆數 | 2,471 |
| 交易總數 | 3,125(7 個活躍地址) |
| XAU/USD | 4,402(4 來源中位數) |
| 代幣供給 | 20 dXAU,擔保率 2500% |

價格來源:五個獨立錢包,各自簽章

每個來源以自己的金鑰簽章上鏈——若共用同一把金鑰,跨來源一致性檢查即失去意義。 來源涵蓋兩種類別,滿足合約要求的 minDistinctKinds = 2。

| 來源 | 類別 | 資料內容 | 交易數 |
| --- | --- | --- | --- |
| Binance PAXG/USDT | CEX | 聚合訂單簿 ±50bps 可成交深度 | 1,234 |
| OKX PAXG/USDT | CEX | 同上 | 618 |
| Gate.io PAXG/USDT | CEX | 同上 | 618 |
| Chainlink XAU/USD | ORACLE | BNB Chain 聚合器,約每 10 分鐘更新 | 617 |
| Pyth XAU/USD | ORACLE | 已註冊;其公開端點持續回應 401 | 0 |

系統韌性的實證

Pyth 公開端點中斷期間,引擎以 SourceRejected(No quote)將其剔除,

並以其餘四個來源照常完成驗證——驗證通過 4431.23,橫跨 2 種來源類別。

我們刻意配置兩個獨立預言機:三個 CEX 同屬一種類別,若唯一的預言機中斷,

整個 feed 會掉到只剩一種類別而無法通過跨源一致性檢查。

來源一致性實測(2026-08-31)

Binance   4452.04      OKX       4452.50
Gate.io   4452.44      Chainlink 4454.67
中位數    4452.50      最大偏差  5 bps(容忍上限 200 bps)

完整業務流程的鏈上執行記錄

01  資產登記        RWAAssetRegistry.registerAsset
02  託管儲備申報    attestCustody — 逾 35 天未更新即失去鑄造資格
03  建立價格來源    createFeed · addSource × 5
04  多來源報價      submitQuote × N — 真實市場資料
05  鏈上驗證通過    validate → PriceValidated
06  投資人認證      ComplianceRegistry.attest — 僅記錄雜湊,個資不上鏈
07  1:1 資產發行    RWAToken.mint — 超過儲備即 revert
08  市場提案        MarketFactory.proposeMarket — 任何地址皆可
09  養熟期驗證      1 小時 + 12 輪乾淨驗證
10  市場啟用        activateMarket — 任何地址觸發,保證金全額退還
11  持有人轉讓      RWAToken.transfer — 雙方須通過合規檢查

主網市場 `PERP_XAU_USDC` 已完成完整生命週期並上線啟用。

養熟期通過後(52 輪驗證,遠超 12 輪門檻),由一個與提案人不同、且不持有任何角色 的地址觸發啟用,保證金 0.005 BNB 全額退還提案人:

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 提案人 | 0x620CDFeca08DECA8BEb144460CA9270DB8ad4608 |
| 啟用者 | 0xB6588b3dc5232da44257b6406572aB69395B2C25(無 MARKET_ADMIN_ROLE、無 DEFAULT_ADMIN_ROLE) |
| 啟用交易 | 0x9bb49a34… |
| 保證金 | 0.005 BNB 全額退還 |

這證明了「無需許可上架」不是文案:合約在判定,不是委員會,而且啟用的人不必是提案的人。

⚠️ 關於「真實用戶數」的誠實聲明

截至本文件版本,主網上的交易均來自本專案自行操作的錢包,分為兩類:

基礎設施錢包(5 個價格來源 + 1 個 operator)——協議自身運行的資料節點,

推送 Binance、OKX、Gate.io、Chainlink 的真實市場資料,性質等同任何協議自營的預言機節點。

內測參與錢包(3 個)——用於驗證流程,不計入真實用戶數。

真實用戶數將以封閉 Beta 的獨立第三方地址計算,該等地址各有自身鏈上歷史、可逐一查核。

我們不會以自行產生的錢包充數。

六、要求 5:RWA 能力

5(2) — Infra 四項核心能力

① 數據上鏈模組(API / Oracle → on-chain)

每筆報價進入 PriceValidationEngine 後,須通過五道鏈上檢查:

| 檢查 | 規則 | 主網設定 |
| --- | --- | --- |
| 新鮮度 | 報價年齡 ≤ maxStaleness | 900 秒 |
| 價差控制 | (ask − bid) / mid ≤ maxSpreadBps | 50 bps |
| 深度驗證 | 可成交名目 ≥ minDepth | 見下註 |
| 偏離度 | \ | price − median\ |
| 跨源一致性 | 存活來源 ≥ minSources,且橫跨 ≥ minDistinctKinds 類別 | 3 / 2 |

最終價格取存活來源的中位數而非平均數——對單一離群值免疫。 連續失敗達 3 次,Feed 自動暫停供價。每一筆拒絕皆以 SourceRejected 事件寫上鏈。

關於深度門檻: 本 feed 的 minDepth 設為 0。訂單簿型來源照實回報聚合深度 (實測 10 萬至 20 萬美元),但預言機提供的是參考價、並無訂單簿,誠實回報為 0。 若以深度設限,將排除預言機並使 feed 失去跨類別多樣性。所有深度數值皆公開於鏈上供檢視, 守關責任交由新鮮度、價差、偏離度與跨類別一致性承擔。

② 資產驗證 / 審計機制

RWAAssetRegistry 要求託管方定期上鏈申報儲備量。申報逾 35 天未更新,資產自動失去可鑄造資格。 法律文件存於 IPFS,鏈上僅留 CID 與 keccak256 摘要,任何人可驗證手上文件與登記版本一致。

③ 合規 / KYC / 身份模組

ComplianceRegistry 由持牌機構於鏈下執行 KYC,鏈上僅寫入記錄雜湊,個資永不上鏈。 支援投資人分級、效期、撤銷與司法管轄區封鎖;RWAToken 的每一次轉帳都會查詢此登記。

④ 資產發行工具(合約模板)

MarketFactory 提供無需許可的市場創建:任何人可提案,無人審批。 市場必須讓其價格來源撐過 1 小時養熟期 + 12 輪乾淨驗證, 通過後由任何地址啟用——是合約在判定,不是委員會。 保證金 0.005 BNB,無論啟用或駁回皆全額退還。

系統架構

鏈下資料層                    BNB Chain 主網                     執行層
──────────                   ──────────────                    ──────
Binance  ─┐
OKX      ─┼─ submitQuote ─→  PriceValidationEngine  ─┐
Gate.io  ─┤                  新鮮度 · 價差 · 深度      │
Chainlink─┤                  偏離度 · 跨源一致性       ├→ MarketFactory ─→ Orderly
Pyth     ─┘                                          │   無需許可市場創建   共享流動性
                                                     │
託管方 ──── attestCustody ─→  RWAAssetRegistry ──────┤
                                    │                │
KYC 機構 ─── attest ────────→  ComplianceRegistry    │
                                    │                │
                                    └──→ RWAToken ───┘
                                         1:1 擔保
                                            │
                                            └──→ FeeDistributor

所有合約皆為無需許可讀取:任何第三方協議都能直接呼叫 getPrice() 取得經驗證的 RWA 價格, 或呼叫 isMintable() 檢查資產擔保狀態。DEXless 是 BNB Chain 上任何 RWA 專案都能接入的 公共定價基礎設施。

5(1) — 資產上鏈:1:1 擔保由合約強制

除 Infra 能力外,另完成一個資產的上鏈與 mint。 1:1 足額擔保並非政策承諾,而是合約層的不變量:

uint256 attested  = assetRegistry.attestedUnits(assetId);
uint256 newSupply = totalSupply() + amount;
if (newSupply > attested) revert ExceedsAttestedReserves(newSupply, attested);

鑄造量永遠不可能超過託管方最新申報的儲備量——超額鑄造在合約層直接 revert。 託管申報過期則鑄造全面停止。任何人可呼叫 backingRatioBps() 查詢即時擔保率 (目前為 2500%)。贖回即銷毀,鏈上供給與鏈下儲備由設計本身收斂。

待補: 資產類型與來源、Token 所代表的權利、發行主體與託管機構等法律欄位,

須經律師與託管方確認後填寫。本次發行採 whitelist-only、不公開募集,

並於 ComplianceRegistry 以合約強制執行。

我們不會在此填入無法佐證的內容。該份 1–2 頁資產說明文件將於法律確認完成後提交。

七、要求 7:對照「不符合發放要求」之情形

| 不合格情形 | 本專案狀況 |
| --- | --- |
| 無真實鏈上交互 | 定價管線每 15 分鐘執行一輪,每日約 576 筆真實業務交易,推送真實市場資料 |
| 空合約或無實際功能 | 六顆合約、74 項自動化測試;引擎會實際剔除異常報價並記錄於鏈上 |
| 無資產映射邏輯 | RWAToken 於合約層強制 1:1,超額鑄造直接 revert |
| 僅為展示用途的 NFT | 本專案無 NFT |
| 無法驗證鏈上商業邏輯 | 完整生命週期逐筆交易可查;原始碼於 BscScan 公開驗證 |

八、已知限制(主動揭露)

我們認為主動揭露優於事後被發現。以下為目前尚未完成或存在限制之處:

合約尚未經第三方安全審計。 74 項自動化測試不等同審計。

在承載重大真實資產價值前將補做。

管理權限目前由單一地址持有。 合約已實作權限分離

(DEFAULT_ADMIN_ROLE 與操作角色可分離),部署腳本亦支援多簽交接,尚未執行。

KYC 服務商尚未簽約。 合規模組已完整實作並運行,但目前的認證屬內測性質,

非法定 KYC 查核結果。

造市商 RFQ 來源尚未接入。 架構已預留 MM_QUOTE 來源類別,

目前價格來源為 CEX 訂單簿與預言機。

封閉 Beta 尚未開始。 真實第三方用戶的地址清單將於送件時提供。

九、要求 6:提交材料清單

| # | 材料 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合約地址 & BscScan 連結 | ✅ 已提供(見第三節) |
| 2 | Demo 影片 | ⬜ 補件中 |
| 3 | GitHub 連結 | ⬜ 補件中 |
| 4 | 產品連結 | ✅ https://app-kappa-woad-34.vercel.app |
| 5 | 鏈上交互數據 | ✅ BscScan 可查(見第四節) |
| 6 | RWA 說明文件 | 🟡 5(2) 完成 · 5(1) 待法務 |

我們想先確認的一件事

DEXless 不直接發行資產,而是提供支持 RWA 上鏈的基礎能力,

因此規劃走 5(2) RWA Infra 路線,並另完成一個資產上鏈以補足 5(1)。

懇請確認此方向符合獎金發放資格,我們將據以完成剩餘補件。

*DEXless · BNB Chain 主網交付材料 · 快照時間 2026-09-01 · Chain ID 56*